**FAQ**

Di seguito il testo del **Quesito** e della **Risposta**:

**N 1 - Quesito**

Tempi di esecuzione  
Nella lettera di invito i termini riportati per l'esecuzione dell'appalto sono 406 Nel CSA e nel Cronoprogramma i termini riportati per l'esecuzione dell'appalto sono 322

Si chiede di confermare quale siano gli esatti termini di esecuzione lavori.

**Risposta:**

I tempi per l’esecuzione dei lavori sono **322.**

Si prevedono inoltre:

* un periodo iniziale di 5 settimane, prima della consegna lavori, per adempimenti tecnici e amministrativi prima della consegna lavori (ad esempio presa in carico del pontiletto temporaneo, allacci di cantiere, occupazioni spazio acqueo,....);
* un periodo di 7 settimane dopo la ultimazione lavori per verifiche tecniche e amministrative (quali la restituzione delle aree).

**In totale 406 gironi di attività**

Si invita, pertanto, a scaricare la versione aggiornata del documento G.11 LV-CP Cronoprogramma.